# mini-mall-cloud 上线部署方案 · 教科书版

—— 从 Windows 本机裸跑 → Linux 单机 Docker Compose 全容器化。每一步先讲『为什么这么做』，再看图，再给命令。

配套：同目录《Linux基础·教科书版》《Docker基础·教科书版》讲底层概念，本篇讲『把这个具体项目搬上线』。

# 本篇路线（先看地图）

第0章  盘家底：现在长啥样，为什么不能直接上           ← 起点
第1章  目标架构：上线后应该长啥样 + 为什么这么设计     ← 蓝图
第2章  为什么选单机 compose 而不是 K8s               ← 选型
第3章  分步上线(服务器→中间件→打镜像→改地址→Nginx→启动顺序) ← 施工
第4章  密钥安全：为什么绝不能打进镜像                 ← 红线
第5章  上线后要补的(面试加分)

# 第0章  盘家底：现在长啥样，为什么不能直接上

## 【原理】上线的本质，是把运行环境从『你的电脑』搬到『别人都能访问的机器』

现在整个项目跑在你的 Windows 上：10 个 java 服务用 java -jar 裸跑，中间件用 Docker Desktop。这套只有你自己能访问。上线要解决三件事：① 换到一台 7×24 开机、有公网 IP 的 Linux 服务器；② 让 10 个 java 服务也容器化(否则每个都要在服务器上手动装 JDK、手动起，又乱又难维护)；③ 把只在你机器上才对的『localhost 地址』『内网穿透回调』等改成生产环境的样子。盘清家底，就是先列出这三件事各自要动哪些东西。

## ① 10 个 Java 服务（网关 + 9 业务）

| 服务 | 端口 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| mini-mall-gateway | 9080 | 网关(统一入口/鉴权/限流/路由) |
| mini-mall-user | 9001 | 用户/地址/优惠券 |
| mini-mall-product | 9002 | 商品/库存/布隆过滤 |
| mini-mall-order | 9003 | 订单/幂等/分布式事务 |
| mini-mall-review | 9004 | 评价 |
| mini-mall-search | 9005 | ES 搜索 |
| mini-mall-auth | 9006 | 登录/JWT/邮箱验证码 |
| mini-mall-file | 9007 | 文件/MinIO |
| mini-mall-payment | 9008 | 支付宝/退款审批 |
| mini-mall-ai | 9009 | AI客服(RAG+function calling) |

## ② 中间件（已容器化，隔壁 mini-mall compose，--profile cloud 启动）

| 中间件 | 端口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Nacos | 8848 | 注册中心 + 配置中心 + 限流规则 |
| MySQL | 3306 | 业务库(本机原生，上线要容器化或用云RDS) |
| Redis | 6379 | 缓存/分布式锁/布隆 |
| Redis Stack | 6380 | AI 向量库 |
| RabbitMQ | 5672/15672 | 延迟关单/异步同步ES/秒杀 |
| Seata | 8091 | AT 分布式事务 TC |
| Sentinel | 8858 | 流控台 |
| Elasticsearch | 9200 | 商品搜索 + SkyWalking存储 |
| MinIO | 9000 | 对象存储 |
| SkyWalking | 11800/18080 | 链路监控 OAP/UI |
| Ollama | 11434 | 本地向量模型(上线可换云端Embedding) |

③ 现在跑法：中间件 Docker、Java 服务全在 Windows java -jar 裸跑 → 上线要把 Java 也容器化。

⚠ 诚实说明：这个项目至今没真正上过线，本篇是『可落地的施工图』，不是已跑通的生产环境。deploy/ 目录里的 Dockerfile / compose / nginx 都是按这张图真做出来的模板，真跑时要按各服务日志逐个校准。

# 第1章  目标架构：上线后应该长啥样

## 【原理】为什么要在最前面加一个 Nginx

直接把网关 9080 暴露到公网不是不行，但有三个问题：① 前端页面(HTML/JS/图片)是静态文件，让 java 网关伺候静态资源既浪费又不专业，Nginx 天生就是干这个的，快；② 公网只想开一个入口好管控，Nginx 在最前面统一收流量，后面所有服务和中间件端口都藏在内网不对外；③ HTTPS 证书、跨域、限流这些『门口的活』，放在 Nginx 一层做掉，后端服务不用操心。所以标准做法是：Nginx 站最前面当『门卫+前台』，静态资源它自己发，/api 的请求它转发给网关。

## 【示意图】目标架构总览

公网用户
                     │  HTTPS 443(唯一公网入口)
              ┌──────▼──────┐
              │    Nginx    │  反向代理 + 前端静态 + SSL
              └──┬───────┬──┘
         /  │           │  /api/*
    前端SPA静态           ▼
    (dist文件)      ┌──────────┐
                    │ gateway  │ 9080
                    └────┬─────┘
         ┌──────────────┼──────────────┐  (走Nacos服务发现，不写死IP)
       user  product  order  ...  ai      9001~9009 各容器
         └──────────────┼──────────────┘
      Nacos MySQL Redis MQ ES Seata MinIO  中间件容器(挂数据卷)

   ── 全部在同一个 docker 自定义网络，用容器名互访 ──
   ── 除了 Nginx 的 80/443，其余端口一律不对公网开 ──

## 【示意图】一个请求的完整旅程

理解架构最好的方式是跟着一个请求走一遍。以『用户下单』为例：

浏览器点『下单』
  │ POST https://你的域名/api/order/create
  ▼
① Nginx(443)  收到，看路径是 /api/ → 转发给 gateway 容器
  ▼
② gateway(9080)  校验JWT、限流，问Nacos『order服务在哪』→ 路由到 order 容器
  ▼
③ order 容器  执行下单：
       ├─ 连 mysql 容器 写订单(容器名 mysql:3306)
       ├─ 连 redis 容器 抢分布式锁 + 幂等校验
       ├─ 连 seata 容器 管分布式事务
       └─ 发消息到 rabbitmq 容器(延迟关单)
  ▼
④ 结果逐层原路返回 → Nginx → 浏览器

  注意③里全是『容器名』，不是 localhost —— 这就是上线要改地址的原因。

# 第2章  为什么选单机 compose 而不是 K8s

## 【原理】选型要匹配规模，别为了炫技上重武器

K8s 是给『几十台机器、要自动扩缩容、要滚动更新不停机』的大规模场景准备的，配套一大堆概念(Pod/Service/Ingress/Deployment)。你这是一个学习/演示项目，一台服务器就装得下，用 K8s 属于杀鸡用牛刀，还会把精力耗在运维上。单机 docker-compose 正好：一个 yml 描述所有容器，一条命令全拉起，够用、好维护、也讲得清楚。

| 方案 | 说明 | 选它吗 |
| --- | --- | --- |
| A. 单机 docker-compose | 一台服务器，compose 把所有容器拉起 | ✅ 学习/演示项目就用它，够了 |
| B. K8s 集群 | 多节点编排，自动扩缩容/滚动更新 | ❌ 学习项目过重，简历写『了解』即可 |

按方案 A 展开。真买云服务器至少 4核8G(你10个java + 一堆中间件，2核4G 会 OOM)。

# 第3章  分步上线

## 3.1  服务器准备（为什么只开 80/443）

【原理】服务器上跑着一堆端口(网关9080、数据库3306、Nacos8848…)，这些绝不能对公网开——数据库端口暴露公网等于把家门钥匙挂门口，分分钟被扫描爆破。正确姿势：公网只开 22(你自己SSH进去)、80/443(用户访问)，其余端口只在容器内网互通。

# 云服务器(阿里云/腾讯云 ECS，CentOS 或 Ubuntu)
# ① 装 Docker + compose 插件
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
systemctl enable --now docker
docker compose version          # 验证

# ② 云控制台『安全组』只放行 22 / 80 / 443
#    9080/3306/6379/8848... 一律不对公网开(只走容器内网)

安全铁律：只有 80/443 对公网开，网关和所有中间件端口都不暴露公网，对外唯一入口是 Nginx。

## 3.2  中间件上云（几个生产要改的点）

【原理】开发时图省事的做法，到生产要按『数据不能丢、要能扛』的标准升级：

· MySQL：生产建议用云 RDS(自带备份/高可用)，或至少容器化 + 挂数据卷 + 定期 dump 备份。本机现在是 Windows 原生 MySQL，没进容器，上线要补。

· Nacos：生产别用单机 Derby(内嵌小库，挂了配置全丢)，换 MySQL 存储 + 集群。学习项目单机也能跑，简历注明即可。

· Ollama：本地向量模型吃显存，云服务器多半没 GPU → AI 的 Embedding 换成云端 API(如 DeepSeek/OpenAI 兼容的向量接口)。

## 3.3  给 Java 服务打镜像（一个 Dockerfile 打 10 个）

【原理】10 个服务的打包方式几乎一样(都是 java -jar 一个 spring boot jar)，没必要写 10 个几乎相同的 Dockerfile。用一个通用 Dockerfile，靠构建参数 MODULE 区分打哪个模块，compose 里每个服务传不同的 MODULE 即可。这就是 DRY(不重复)在部署上的体现。

# deploy/Dockerfile —— 10个服务共用这一个
FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
ARG MODULE                       # 构建参数：打哪个模块，compose里传进来
COPY ${MODULE}/target/*.jar app.jar
ENV TZ=Asia/Shanghai
ENV JAVA_OPTS=""
ENTRYPOINT ["sh","-c","java ${JAVA_OPTS} -jar app.jar"]
# compose 里：build.args.MODULE=mini-mall-order / mini-mall-user ...

## 3.4  最容易翻车的一步：localhost → 容器名

【原理】回顾《Docker基础》第6章——容器里的 localhost 是容器自己，不是别的容器。开发时所有服务在同一台 Windows 上，写 localhost:8848 能连到 Nacos；一容器化，每个服务在自己的容器里，localhost 就指不到 Nacos 容器了。所以每个连中间件的地址都要从 localhost 改成对应的容器名。

| 配置项 | 本机开发 | 容器内上线 |
| --- | --- | --- |
| Nacos | localhost:8848 | nacos:8848 |
| MySQL | localhost:3306 | mysql:3306 |
| Redis | localhost:6379 | redis:6379 |
| RabbitMQ | localhost:5672 | rabbitmq:5672 |
| Seata | localhost:8091 | seata:8091 |
| ES | localhost:9200 | elasticsearch:9200 |

【技巧】不用手改每个 yml。Spring 有个『松绑定』特性：环境变量的优先级高于 application.yml。所以在 compose 的 environment 里注入 SPRING_CLOUD_NACOS_DISCOVERY_SERVER_ADDR=nacos:8848 这类变量，就能覆盖 yml 里的 localhost，一行 yml 都不用改。你项目已有一半 ${VAR:默认} 占位写法，推广到全部即可。

## 3.5  Nginx 反代 + 前端

【原理】前端打包出来是一堆静态文件(dist)，Nginx 直接发；/api 开头的请求是要给后端处理的，Nginx 转发(proxy_pass)给 gateway 容器。前端用的是 history 路由模式，刷新子路由会 404，靠 try_files 兜底回 index.html 解决。

server {
  listen 443 ssl;
  server_name your-domain.com;
  ssl_certificate     /etc/nginx/cert/xxx.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/xxx.key;

  location / {                        # 前端SPA静态资源
    root /usr/share/nginx/html;       # dist 拷这里
    try_files $uri $uri/ /index.html; # 前端history路由必备，防刷新404
  }
  location /api/ {                     # 接口转发给网关容器
    proxy_pass http://gateway:9080/;  # gateway 是容器名
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

你两个前端(C端/admin) baseURL 都是 /api → 本机是 Vite 代理到 9080，上线换成 Nginx 转发到 gateway 容器。

## 3.6  启动顺序：为什么不能一股脑全起

【原理】服务之间有依赖：java 服务启动时要去 Nacos 注册、要连数据库。如果 Nacos 还没起好，java 服务连不上，重试几次(默认约16次)后会直接自杀退出。所以必须『先起中间件，等它们健康了，再起业务服务』。compose 用 depends_on + healthcheck 表达这个『等健康』的依赖，而不只是『等启动』。

## 【示意图】启动依赖顺序

第1批：中间件先起并等到『健康』
     mysql   redis   nacos   rabbitmq   seata   es   minio
        └───────┴───┬───┴────────┴──────┴────┘
                    ▼ (compose healthcheck 确认真的能连了)
  第2批：网关 + 9个业务服务
     gateway  user  product  order  ...  
                    ▼
  第3批：AI 服务(额外依赖 redis-stack 向量库 + Embedding 就绪)
     ai

  血泪教训：Nacos 没起好就起业务 → 业务连不上 → 重试16次后自杀退出

# compose 里让业务服务『等中间件健康』再启：
depends_on:
  nacos:
    condition: service_healthy   # 不只是启动，要健康(需给nacos配healthcheck)

## 3.7  上线 Checklist（起飞前逐项打钩）

| 项 | 检查 |
| --- | --- |
| 密钥 | DeepSeek/支付宝/邮箱授权码 全走环境变量，没打进镜像、没进git |
| 端口 | 公网只开 80/443，其余全内网 |
| 时区 | 所有容器 TZ=Asia/Shanghai |
| 数据卷 | MySQL/Redis/ES/Nacos/MinIO 都挂了卷 |
| 回调 | 支付宝 notify-url 换成公网域名(不再是127.0.0.1/natapp) |
| 健康检查 | 各服务 /actuator/health 通 |
| 日志 | 落盘或收集，别只在容器里(容器删了就没) |

# 第4章  密钥安全：为什么绝不能打进镜像

## 【原理】镜像会被推来推去，写死密钥=泄露

镜像会被 push 到仓库、pull 到各机器、被人 docker history 扒开看每一层。你要是把 DeepSeek key、支付宝私钥、数据库密码直接 COPY 进镜像或写死在 Dockerfile 里，等于把钥匙焊在集装箱上到处运——任何拿到镜像的人都能扒出来。正确做法：密钥不进镜像、不进 git，只在『运行那一刻』通过环境变量注入。

· 敏感值(DeepSeek key、支付宝私钥、邮箱授权码、DB密码)绝不写进 Dockerfile、不进 git。

· 用 compose 的 env_file 指向服务器上一个 .env 文件(该文件加进 .gitignore，不进git)，或用编排的 secret 机制。

· 延续你现有安全约定：每次提交前 grep key 自检、永不 git add . 。

# 第5章  上线后要补的（面试加分项）

| 方向 | 做什么 |
| --- | --- |
| HTTPS | Let's Encrypt 免费证书 / 云平台SSL |
| 日志收集 | ELK 或把日志挂卷 + filebeat |
| 监控告警 | 你已有 SkyWalking，补 Prometheus+Grafana 看机器指标 |
| CI/CD | GitHub Actions/Jenkins：push→构建镜像→推仓库→服务器拉取重启 |
| Nacos高可用 | 单机Derby换MySQL存储+集群 |
| 数据库 | 主从/备份，或直接上云RDS |

# 关联

· 本目录 deploy/ 有真做的部署文件：通用 Dockerfile + docker-compose.prod.yml + nginx.conf + .env.example。

· 底层概念见同目录《Docker基础·教科书版》《Linux基础·教科书版》。

· 中间件容器化细节见项目记忆『中间件容器迁入 compose 项目』。