# mini-mall-cloud 上线部署方案

—— 从 Windows 本机裸跑 → Linux 单机 Docker Compose 全容器化

# 0. 现状盘点（上线前先看清家底）

① 10 个 Java 服务（网关 + 9 业务）：

| 服务 | 端口 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| mini-mall-gateway | 9080 | 网关(统一入口/鉴权/限流/路由) |
| mini-mall-user | 9001 | 用户/地址/优惠券 |
| mini-mall-product | 9002 | 商品/库存/布隆过滤 |
| mini-mall-order | 9003 | 订单/幂等/分布式事务 |
| mini-mall-review | 9004 | 评价 |
| mini-mall-search | 9005 | ES 搜索 |
| mini-mall-auth | 9006 | 登录/JWT/邮箱验证码 |
| mini-mall-file | 9007 | 文件/MinIO |
| mini-mall-payment | 9008 | 支付宝/退款审批 |
| mini-mall-ai | 9009 | AI客服(RAG+function calling) |

② 中间件（已容器化，隔壁 mini-mall compose，--profile cloud 启动）：

| 中间件 | 端口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Nacos | 8848 | 注册中心 + 配置中心 + 限流规则 |
| MySQL | 3306 | 业务库(本机原生, 上线要容器化或用云RDS) |
| Redis | 6379 | 缓存/分布式锁/布隆 |
| Redis Stack | 6380 | AI 向量库 |
| RabbitMQ | 5672/15672 | 延迟关单/异步同步ES/秒杀 |
| Seata | 8091 | AT 分布式事务 TC |
| Sentinel | 8858 | 流控台 |
| Elasticsearch | 9200 | 商品搜索 + SkyWalking存储 |
| MinIO | 9000 | 对象存储 |
| SkyWalking | 11800/18080 | 链路监控 OAP/UI |
| Ollama | 11434 | 本地向量模型(上线可换云端Embedding) |

③ 现在跑法：中间件 Docker，Java 服务全在 Windows java -jar 裸跑 → 上线要把 Java 也容器化。

# 1. 目标架构

公网
                     │  (HTTPS 443)
              ┌──────▼──────┐
              │    Nginx    │  反向代理 + 前端静态资源 + SSL
              └──┬───────┬──┘
        /api/*   │       │  /  (前端SPA)
         ┌───────▼───┐   └─► dist 静态文件
         │  gateway  │ 9080
         └─────┬─────┘
   ┌───────────┼───────────────┐  (走 Nacos 服务发现)
 user product order ... ai     │  9001~9009 各容器
   └───────────┼───────────────┘
   Nacos/MySQL/Redis/MQ/ES/Seata/MinIO  (中间件容器, 挂数据卷)
   全部在同一个 docker 自定义网络, 用容器名互访

# 2. 部署路线选择

| 方案 | 说明 | 选它吗 |
| --- | --- | --- |
| A. 单机 docker-compose | 一台服务器, compose 把所有容器拉起 | ✅ 学习/演示项目就用它, 够了 |
| B. K8s 集群 | 多节点编排, 自动扩缩容/滚动更新 | ❌ 学习项目过重, 简历提『了解』即可 |

下面按方案 A 展开。真买云服务器至少 4核8G(你10个java+一堆中间件, 2核4G会OOM)。

# 3. 分步骤上线

## 3.1 服务器准备

# 云服务器(阿里云/腾讯云 ECS, CentOS 或 Ubuntu)
# ① 装 Docker + compose 插件
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
systemctl enable --now docker
docker compose version   # 验证
# ② 云控制台『安全组』放行: 22(SSH) 80 443, 其余端口一律不对公网开
#    (9080/3306/6379/8848... 只在容器内网互通, 不暴露公网!)

安全铁律：只有 80/443 对公网开，网关和所有中间件端口都不暴露公网。对外唯一入口是 Nginx。

## 3.2 中间件上云

你已有的 mini-mall compose(带命名卷)基本能直接搬。注意：

· MySQL 生产建议用云 RDS(有备份/高可用)，或至少容器化 + 数据卷 + 定期 dump 备份。

· Nacos 生产别用单机 Derby，换 MySQL 存储 + 集群(学习项目单机也能跑，简历注明)。

· Ollama 本地模型吃显存，云服务器没 GPU → AI 的 Embedding 换成云端 API(如 DeepSeek/OpenAI 兼容的向量接口)。

## 3.3 Java 服务容器化

给 9 个业务服务 + 网关各写一个 Dockerfile(见同目录真做的文件)，核心统一模板：

FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
ARG JAR                       # 构建时传入具体jar路径
COPY ${JAR} app.jar
ENV TZ=Asia/Shanghai
ENTRYPOINT ["java","-jar","app.jar"]
# SkyWalking探针可选: 加 -javaagent 或用带探针的基础镜像

## 3.4 关键改造：localhost → 容器名

这是最容易翻车的一步。所有配置里连中间件的地址，从 localhost 改成容器名(或用环境变量注入)：

| 配置项 | 本机开发 | 容器内上线 |
| --- | --- | --- |
| Nacos | localhost:8848 | nacos:8848 |
| MySQL | localhost:3306 | mysql:3306 |
| Redis | localhost:6379 | redis:6379 |
| RabbitMQ | localhost:5672 | rabbitmq:5672 |
| Seata | localhost:8091 | seata:8091 |
| ES | localhost:9200 | elasticsearch:9200 |

做法：yml 全部改成 ${NACOS_ADDR:localhost:8848} 这种占位符，compose 的 environment 注入容器名。你项目已有一半这种写法(payment/gateway)，推广到全部即可。

## 3.5 Nginx 反代 + 前端

server {
  listen 443 ssl;
  server_name your-domain.com;
  ssl_certificate     /etc/nginx/cert/xxx.pem;    # HTTPS证书
  ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/xxx.key;

  location / {                    # 前端SPA静态资源
    root /usr/share/nginx/html;   # dist 拷这里
    try_files $uri $uri/ /index.html;  # 前端路由history模式必备
  }
  location /api/ {                # 接口转发给网关
    proxy_pass http://gateway:9080/;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

你两个前端(C端/admin) baseURL 都是 /api → 本机是 Vite 代理 9080，上线换成 Nginx 转发到 gateway 容器。

## 3.6 启动顺序（有依赖，不能乱起）

记忆里的血泪教训：Nacos 没起好，Java 服务连不上重试 16 次后自杀退出。顺序：

① 中间件先起: mysql redis nacos rabbitmq seata es minio
② ★等 Nacos readiness (8848 能通) —— compose 里用 healthcheck + depends_on condition
③ 网关 + 9 个业务服务起
④ AI 服务额外依赖: redis-stack(6380) + Embedding 服务就绪

# compose 里让业务服务等中间件健康:
depends_on:
  nacos:
    condition: service_healthy   # 不只是启动, 要健康(配 healthcheck)

## 3.7 上线 Checklist

| 项 | 检查 |
| --- | --- |
| 密钥 | DeepSeek/支付宝/邮箱授权码 全走环境变量, 没打进镜像/没进git |
| 端口 | 公网只开 80/443, 其余全内网 |
| 时区 | 所有容器 TZ=Asia/Shanghai |
| 数据卷 | MySQL/Redis/ES/Nacos/MinIO 都挂了卷 |
| 回调 | 支付宝 notify-url 换成公网域名(不再是127.0.0.1/natapp) |
| 健康检查 | 各服务 /actuator/health 通 |
| 日志 | 落盘或收集, 别只在容器里(容器删了就没) |

# 4. 配置外置与密钥安全

你项目已有 ${VAR:默认} 占位符习惯(payment/gateway)，上线全面推广：

· 敏感值(DeepSeek key、支付宝私钥、邮箱授权码、DB密码)绝不写进 Dockerfile / 不进 git。

· 用 compose 的 env_file 指向服务器上一个 .env(不进git)，或用容器编排的 secret。

· 你现有安全约定(每次提交前 grep key 自检、永不 git add .)上线后继续保持。

# 5. 上线后要补的（面试加分项）

| 方向 | 做什么 |
| --- | --- |
| HTTPS | Let's Encrypt 免费证书 / 云平台SSL |
| 日志收集 | ELK 或把日志挂卷 + filebeat |
| 监控告警 | 你已有 SkyWalking, 补 Prometheus+Grafana 看机器指标 |
| CI/CD | GitHub Actions / Jenkins: push→构建镜像→推仓库→服务器拉取重启 |
| Nacos高可用 | 单机Derby换MySQL存储+集群 |
| 数据库 | 主从/备份, 或直接上云RDS |

# 6. 关联

· 本目录另有真做的部署文件(各服务 Dockerfile + docker-compose.prod.yml + nginx.conf)。

· Docker/Linux 概念见同目录《Docker基础》《Linux基础》。

· 中间件容器化细节见项目记忆『中间件容器迁入 compose 项目』。